PÅLKOMMISSIONEN

Swedish Commission on Pile Research

# Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020

- Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020

- Verksamheten under det kommande verksamhetsåret omfattar fortsatt arbete i pågående projekt och uppstart av nya projekt enligt projektportföljstekniken. Verksamheten inriktas efter de behov som medlemmarna successivt anmäler. Nedan beskrivs kort pågående och planerade projekt.

14-02 Eurokod samverkan stål och betong

Arbetet kommer att färdigställas under verksamhetsåret. Syftet är att ta fram en produktionsanpassad vägledning för dimensionering, utförande och kontroll.

Arbetet kommer att redovisas som Rapport 108. PK:s kontaktperson är Simon Håkansson.

16-01 Revidering av PK Rapport 106.

Arbete har påbörjats med att revidera Rapport 106 med avseende på beräkning av dimensionerande värden för bärförmåga. Resultat i underlagsmaterial och hänsyn till hur detta kommer att formuleras i nya eurokoden måste inarbetas. PK:s kontaktperson är Simon Håkansson

16-02 Tre PM, avseende Böjknäckning, Transversalbelastning respektive Negativ mantelfriktion

Teknisk PM om negativ mantelfriktion skall publiceras. PK:s kontaktperson är Simon Håkansson.

16-03 Pålningskurs

Ytterligare 1 grundkurs och 1 omgång av avancerad kurs genomförs. PK:s kontaktperson är Olle Båtelsson.

16-05 Pålskor för slagna pålar

Syftet är att ta fram enhetliga dimensioneringsprinciper samt material- och installationskrav för pålskor. Arbetet planeras publiceras som Rapport 109 under året. PK:s kontaktperson är Peter Alheid.

16-06 Pålgrundläggningshandboken.

Förstudien är avslutad och det fleråriga arbetet med Pålhandboken startar. Finansiering för första året är klar men långsiktig säkring behövs. PK:s kontaktperson är Björn Dehlbom.

17-01 Provpålar

Projektet drivs av Swerea. PK delfinansierar och följer projektet. Resultatet kommer eventuellt att publiceras som en Teknisk PM. PK:s kontaktperson är Olle Båtelsson.

18-01 Eurokod fas 2.

Gary Axelssons deltagande finansieras enligt tidigare beslut. Synpunkter på förslag inlämnas tidigt 2020. PK har beredskap för fortsatt granskning. PKs:s kontaktperson är Tara Wood.

18-02 Supplement 1 till Sponthandboken

Arbete påbörjas enligt projektbeskrivning. Syfte är att förtydliga bilaga D. Genomförs under ledning av Anders Kullingsjö. PK:s kontaktperson är Håkan Karlsson.

18-04 Spontkurs

Två omgångar av Spontkurs 1 och en omgång av avancerad kurs genomförs.

PK:s kontaktperson är Olle Båtelsson

19-01 Islaster på pålar

Arbetet påbörjas enligt projektbeskrivning. PK:s kontaktperson är Peter Alheid.

19-02 Block och sten i jord

Arbetet påbörjas enligt projektbeskrivning. PK:s kontaktperson är Olle Båtelsson.

Pålhandbok

Projektet planeras löpa under 4 år. Finansieringen för första året är i princip klar då SBUF beviljar 500’ om PK och andra intressenter finansierar lika mycket. PK budgeterar 200’, Trafikverket 150’ och Svensk Grundläggning 150’ (eventuellt i form av in-kind). För kommande år görs årliga budgetar där finansieringsfördelning enligt ovan är riktlinje.

Övrig verksamhet:

- Styrelsearbete med fokus på Projektarbete och Löpande verksamhet.

  - För projektarbete är det fokus på uppföljning av projektekonomi samt inbördes prioritering av projekt och projektmedel.

  - Den löpande verksamheten administreras så att alla ärenden som tas upp i PK hanteras systematiskt med avseende på t ex spårbarhet.

- Medverkan vid Grundläggningsdagen, GD 20.

  - Utdelande av Guldpålen

- Planering av Påldag 21. PK:s kontaktperson är Peter Alheid som även är sammankallande för planeringsarbetet.

- Delta i olika branschgemensamma forum såsom Svensk Grundläggning, SIS TK 183 och IEG 2.0 (under bildande).

- Information

  - Uppdatering av hemsida

  - Hantering av medlemsregister

  - mm

- Pålstatistik 2019